**周任务总结**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第** 6 **周总结表** | | | |
| **姓 名** | 梁澜琨 | **开发小组** | 3班风铃队 |
| **开始时间** | 2024-10-21 | **结束时间** | 2024-10-28 |
| **序 号** | **总结内容** | **是否完成** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 修改完善原型设计 | 完成 | 2024-10-25：完成原型设计修改 |
|  | 修改用例文档 | 完成 | 2024-10-26：修改用例图和用例文档 |
|  | 自主学习 | 完成 | 全组成员2024-10-28前：学习项目相关知识，为项目开发打下基础； |
|  | 完成前景与范围文档 | 完成 | 全组成员2024-10-28：完成前景与范围文档撰写 |
|  | 完成需求规格说明书 | 完成 | 全组成员2024-10-28：完成需求规格说明书的撰写 |
|  | 完成数据库表格设计 | 完成 | 全组成员2024-10-28：完成数据库表格设计，确认涉及的表以及响应的字段 |
| **获得的帮助** | | | |
| 1. 小组成员关于软件框架和原型设计的建议。  2. 小组成员找到的相关素材和借鉴模版 | | | |
| **帮助别人解决的问题** | | | |
| 1. 主持本周小组例会，确定了明确的本周团队分工； 2. 完成了多个文档撰写和修改 3. 确定了小组会议流程； 4. 推进项目开发进度。 | | | |
| **遗留问题** | | | |
| 1. 对大模型的开发与训练仍停留在一知半解，后期开发时需要学习的知识比较多； 2. 相应功能的逻辑并不完善，需要进一步进行讨论。 | | | |
| **对团队工作的建议** | | | |
| 1. 小组成员应该根据自身的技能长短开展互帮互助的活动，共同努力提高小组成员的专业水平； 2. 团队成员尽量统一项目进度，PM应统筹项目进度； 3. 在完成项目当前进度的同时简单的了解一些各自任务的编程语言。 4. 小组应增加与老师的沟通交流并进一步了解团队向目的具体要求 | | | |
| **小 结** | 1. PM主持本周小组例会确定了明确的团队分工； 2. 本周我们完成了一摸到为平台的原型设计； 3. 清楚了原型设计中具有的问题并在下周加以改善； 4. 小组成员有针对性、有分工地学习任务所需知识，提高个人编程开发能力； 5. 根据会议内容，制定本周的团队任务计划。 | | |

**【注】**

1. 在小结一栏中写出希望得到如何的帮助，如讲座等；
2. 请将报告按时提交到负责人处，负责人负责将报告及时上传到ＶＳＳ；
3. 周任务总结与计划是项目小组评分考核的重要依据，将直接记入平时成绩, 请各位同学按要求认真填写并按时提交；
4. 此报告单每周一提交，统一提交给文档管理员杨慧慧(同时抄送本小组PM一份)；
5. 所有组员都需提交个人任务报告单, PM综合本小组成员工作情况提交小组工作情况报告单。