**小组周任务计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **第** 13 **周计划表** | | | |
| **开发小组** | 3班 “六个核桃”小组 | | |
| **开始时间** | 2024-12-02 | **结束时间** | 2024-12-08 |
| **序 号** | **计划内容** | **执 行 人** | **情况说明(完成时间等)** |
|  | 完善α迭代版本页面及功能优化 | 黄志颖、冯世昂、  阿里木、  陈以鑫 | 2024-12-08前完成  根据α版本验收小班讨论课，需要优化的内容如下：  完成α迭代版本的剩余内容  添加功能 |
|  | 进行β版本开发 | 全体成员 | 2024-12-08开始进行β版本功能开发及测试  β版本添加功能如下：  系统根据算法自动分配任务给无人机、在无人机无法完成任务时决定接替的无人机  通知、撤回通知、编辑通知等，查看通知，下载喜报的后端代码。 |
|  | 联系指导老师 | 梁澜琨 | 完善α版本功能后，联系指导老师，展示α版本功能实现情况，寻求α版本优化建议、β版本计划调整建议。 |
|  | 迭代开发计划修改提交 | 全组成员 | 2024-12-08根据修改后需求更新迭代开发计划，编写需求文档，周五晚上10:00前提交至创新课程管理系统。 |
| **小 结** | 1. 完成α版本优化。 2. 进行β版本开发。 3. 后端开发任务量较重，后续分工根据实际情况进行调整。 4. 提交修改后的迭代开发计划。 | | |

**【注】**

1. 在小结一栏中写出希望得到如何的帮助，如讲座等；
2. 请将报告按时提交到负责人处，负责人负责将报告及时上传到ＶＳＳ；
3. 周任务总结与计划是项目小组评分考核的重要依据，将直接记入平时成绩, 请各位同学按要求认真填写并按时提交；
4. 所有组员都需提交个人周计划，周总结文档， PM综合本小组成员工作情况提交小组周计划，周总结报告。